Генеральному директору ООО «Гамма»

Иванову Ивану Ивановичу

ИНН 1234567890 КПП 121201001

От генерального директора ООО «Бетта»

Петрова Петра Петровича

ИНН 9876543210 КПП 121201001

ПРЕТЕНЗИЯ

Между ООО «Бетта» (подрядчик) и ООО «Гамма» (заказчик) 15 марта 2025 года заключен договор подряда №123 на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту офисного помещения.

В ходе выполнения работ заказчик не обеспечил своевременную поставку необходимых материалов, что привело к простою рабочих и нарушению сроков выполнения работ. Согласно п. 4.2 договора подряда, заказчик обязан предоставить материалы в установленные сроки.

Согласно п. 7.9 договора подряда, пока заказчик не выполнит взятое на себя обязательство по поставке материалов, работы по ремонту офисного помещения приостанавливаются.

Требую:

- Обеспечить поставку необходимых материалов в течение 5 рабочих дней с момента получения настоящей претензии, дополнительно в письменном виде сообщить о поставке материалов по указанным в разделе 9 договора подряда адресам. Подрядчик возобновит работу не позднее следующего дня после поставки материалов.

- Компенсировать убытки в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за простой рабочих.

В случае неудовлетворения требований в указанный срок, оставляю за собой право обратиться в арбитражный суд.

Генеральный директор ООО «Бетта»              Петров                      П.П. Петров

07 апреля 2025 года

МП